2026년 K-Startup AI 리그 (백업) / 재도전성공패키지 트랙

(초기창업 1개월차 + 글로벌 검증 강점 / 5월 7일 마감 백업 옵션)

사업계획서

| 상호 | 쿤스튜디오 (KunStudio) |
| --- | --- |
| 대표자 | 홍덕훈 |
| 사업자등록번호 | 552-59-00848 |
| 사업장 | 경상북도 경주시 외동읍 제내못안길 25-52 |
| 개업일 | 2026-04-01 |
| 연락처 | 이메일: ghdejr11@gmail.com / 휴대폰: 010-4244-6992 |
| 신청유형 | K-Startup AI 리그 (백업) / 재도전성공패키지 트랙 |

# 1. 기업 일반 현황

| 상호 | 쿤스튜디오 (KunStudio) |
| --- | --- |
| 대표자 | 홍덕훈 (1985생, 만 41세) |
| 사업자등록번호 | 552-59-00848 |
| 사업장 | 경상북도 경주시 외동읍 제내못안길 25-52 |
| 업태/종목 | 정보통신업 / 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 개업일자 | 2026-04-01 (창업 1개월차 초기창업) |
| 과세유형 | 간이과세자 |
| 상시근로자 | 1명 (대표자, 솔로 운영) |
| 핵심기술 | Claude Agent SDK + Pollinations Flux + Suno + Python 자동화 + RAG |
| 주요채널 | Vercel / Google Play / Amazon KDP / PayPal / Gumroad / YouTube 5채널 |
| 보유서비스 | 천명당, KORLENS, 세금N혜택, K-Wisdom YouTube, HexDrop 외 7+ |
| 정부지원이력 | 없음 (2026년 첫 신청) |

# 2. 신청 트랙 및 신청 동기

본 사업계획서는 K-스타트업 AI 리그 1순위 신청과 별도로, 재도전성공패키지 또는 초기창업 트랙에 백업으로 동시 제출하기 위한 사본이다. 쿤스튜디오는 2026년 4월 1일 창업한 1개월차 신규 창업자이며, 재도전 트랙 적격 시 1순위 변경 또는 별도 트랙으로 활용한다.

백업 트랙 강점:

1개월차 신규 창업 — 초기창업 트랙 적격

이미 라이브 매출 검증 (PayPal 2026-05-03)

비수도권(경주) 가산점

솔로 + 90+ 자동화 인프라로 빠른 검증 능력

# 3. 사업 아이템 — 천명당·세금N혜택·KORLENS 3축

## 3-1. 천명당 (메인)

한국 명리학 350+ 규칙 + Claude Sonnet 4.6 LLM

PayPal Smart Buttons 글로벌 결제 라이브

프리미엄 ₩2,900~₩29,900 / 첫 매출 검증

## 3-2. 세금N혜택 (서브)

Claude API + 국세청 API 연동 종소세 자동화

9.9% 수수료 + 환불보장 / 5월 종소세 시즌 라이브

## 3-3. KORLENS (서브)

4개국어 한국 여행 가이드 + AI 현지인 픽

Play Console 비공개 테스트 중

# 4. 시장 분석 (요약)

| 서비스 | 시장 규모 | 도달 가능 |
| --- | --- | --- |
| 천명당 | 글로벌 Astrology $13B | K-Astrology $200M |
| 세금N혜택 | 환급 누락 연 2조원 | 1,000만 신고자 5% |
| KORLENS | 인바운드 3,000만 명/년 | MZ 외국인 30% |

# 5. AI 기술 차별화

| AI 스택 | 활용 |
| --- | --- |
| Claude Sonnet 4.6 | 사주 풀이·세무 상담·여행 추천 |
| Pollinations Flux | 이미지 자동 생성 |
| Suno API | Sori Atlas 음악 자동 |
| ffmpeg + Whisper | K-Wisdom 영상 자동 |
| Python schtask 90+ | 24시간 자동 운영 |

# 6. 글로벌 검증 매출 (1개월 이내)

PayPal 글로벌 결제 라이브 (2026-05-03)

Gumroad 27+ 영문 ebook 판매

K-Wisdom YouTube 5채널 일일 자동 업로드

Bluesky/Hashnode/Beehiiv 글로벌 SNS

# 7. 일정 (2026.6 ~ 2027.5)

| 기간 | 마일스톤 | 지표 |
| --- | --- | --- |
| 6~7월 | AI 모델 고도화 + 영문 콘텐츠 100편 | MAU 5,000 |
| 8~9월 | 글로벌 광고 본격 + AdSense 승인 | MAU 15,000 / MRR ₩1,500만 |
| 10~12월 | B2B AI API 판매 + 동남아 진입 | MAU 30,000 / MRR ₩3,000만 |
| 2027 Q1 | ARR ₩12억 + 시리즈 A 준비 |  |

# 8. 자금 집행 계획 (1억원 기준)

| 항목 | 금액 (만원) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① AI 모델·인프라 | 3,000 | Claude API / Pollinations Pro / Suno Enterprise |
| ② 글로벌 마케팅 | 2,500 | Pinterest/TikTok English / Google Ads |
| ③ 외주 인력 (3명) | 2,500 | AI 엔지니어 1, 마케터 1, 콘텐츠 PM 1 |
| ④ 데이터·법률 | 1,000 | 사주 데이터 확장 + 글로벌 결제 규제 |
| ⑤ 인증·운영 | 1,000 | AWS 이전 + ISMS |
| 합계 | 10,000 | 100% 국비 가정 |

# 9. 차별화 — 왜 우리가 적격인가

이미 라이브 매출 검증 (PayPal 글로벌 결제)

솔로 1인 + 90+ 자동화로 인건비 0원 효율 운영

비수도권(경주) 본사 — 지역 균형 발전 가산점

1개월차 신규 창업 — 초기창업/재도전 트랙 적격

13개 자동화 부서 + 8앱 Play Console + 27+ KDP ebook 동시 운영

# 10. 팀 및 비전

홍덕훈 (1985생) — Python/AI 자동화 1인 마스터

1년 후 채용 계획: 3명 (지역 일자리 창출)

비전: '한국 문화 X AI 자동화'의 글로벌 1위 1인 창업 모범 사례. 100일 ₩10억, 1년 ARR ₩12억, 3년 시리즈 A → 5년 IPO 또는 M&A.

# 11. 부록

천명당: https://cheonmyeongdang.vercel.app (PayPal 라이브)

세금N혜택: https://tax-n-benefit-api.vercel.app

KORLENS: https://korlens.app

Gumroad / KDP / YouTube 5채널 / Bluesky 검증 채널